- УМОВИ ГРАНТОВОЇ УГОДИ

- для реалізації проєкту у сфері відбудови та відновлення інфраструктури закладів освіти, які відносяться до комунальної власності міської територіальної громади, а саме: на облаштування укриття та створення освітнього хабу на базі укриття в Ліцеї № 33 Полтавської міської ради

- ПРЕДМЕТ УГОДИ

  - Громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», (надалі - ГО «ДОККУ»), надає грант Полтавській міській раді, (надалі – Міська рада), для реалізації проєкту у сфері відбудови та відновлення інфраструктури закладів освіти, які відносяться до державної чи комунальної власності сільських, селищних, міських територіальних громад, а саме: на облаштування укриття та створення освітнього хабу на базі укриття (далі -  Проєкт ) в Ліцеї № 33 Полтавської міської ради. Адреса: Полтавська область, Полтава, вулиця Героїв України, 20.

  - Угода укладається на підставі Меморандуму про співпрацю № 09/09-2023 від 28 вересня 2023 року між Полтавською міською радою та Громадською організацією «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» щодо впровадження Швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Грант надається в межах реалізації Швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», що фінансується Урядом Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва (SDC). Реєстраційна картка про державну реєстрацію Швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація, для розвитку демократичної освіти» № 4469-0_5 від 01.11.2023 р.

  - За погодженням із Полтавською міською радою отримувачем та розпорядником коштів гранту, в рамках даної Угоди, виступає  Ліцей № 33 Полтавської міської ради.

2. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

2.1. Строк дії Угоди - з дати її підписання Сторонами до 31.03.2024 року, але у будь-якому разі до повного виконання зобов'язань.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Обов'язки Міської ради:

    - Виконувати належним чином умови Угоди.

    - Здійснювати співфінансування Проєкту у розмірі, порядку та у строки визначені п. 4.3. даної Угоди.

    - Уповноважити розпорядника коштів надавати звіти про хід реалізації Угоди та фінансові звіти відповідно до  п.4.4. даної Угоди

    - Уповноважений розпорядник коштів зобов’язується на вимогу ГО «ДОККУ» невідкладно надавати копії квитанцій, платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, банківських виписок, замовлень на покупку, документів про проведення закупівель, пропозицій тощо,  які стосуються Проєкту, в тому числі ті, які знаходяться у третіх сторін.

3.1.6. Забезпечує у разі дострокового розірвання Угоди повернення на рахунок ГО «ДОККУ» всі невитрачені за Проєктом кошти, якщо такі є, після завершення Проєкту або в разі припинення Проєкту на умовах, визначених цією Угодою.

3.1.7. Будь-яке відхилення від умов, визначених цією Угодою,  має бути попередньо схвалене ГО «ДОККУ» в письмовій формі.

3.1.8. Забезпечує дотримання рекомендацій ГО «ДОККУ» щодо закупівель для всіх видів закупівельної діяльності, якщо не буде домовлено про інше, та проводити закупівлі відповідно до чинного законодавства.

3.1.9. На вимогу ГО «ДОККУ» забезпечити безперешкодний доступ представників ГО «ДОККУ» та/або уповноважених ГО «ДОККУ» осіб до об’єктів на яких реалізується Проєкт за їх  місцезнаходженням, визначених у п. 1.1. Угоди та надавати на їх вимогу всі необхідні відомості та документи, пов'язані із виконанням Проєкту (в тому числі ті, які знаходяться у третіх осіб), протягом 2 (двох) робочих днів від дати надсилання офіційного листа від  ГО «ДОККУ».

3.1.10. Самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами в тому числі в судовому порядку та звітувати за усі суми коштів та матеріальні цінності, одержані в рамках цієї Угоди (у тому числі за кошти витрачені на третіх осіб).

3.1.11. Міська рада не уповноважена діяти як представник ГО «ДОККУ», не має права створювати жодних зобов’язань для ГО «ДОККУ» та укладати жодних контрактів від імені ГО «ДОККУ» або зв’язувати ГО «ДОККУ» будь-якими зобов’язаннями без попередньо наданого прямого письмового дозволу та наданої довіреності.

3.1.12. У будь-якому випадку змін чи надзвичайних обставин, пов’язаних з цією Угодою, які можуть поставити під загрозу реалізацію даної Угоди та/або можуть призвести до будь-яких змін предмету Угоди, невідкладно поінформувати ГО «ДОККУ» в порядку передбаченому п.6.4. Угоди.

3.2. Міська рада має право:

3.2.1. Залучати третіх осіб до реалізації Проєкту за даною Угодою за попереднім погодженням з ГО «ДОККУ».

3.3. Обов'язки ГО «ДОККУ»:

3.3.1. ГО «ДОККУ» зобов’язується своєчасно та у повному обсязі здійснювати перерахування коштів, які надаються, відповідно до умов даної Угоди.

3.4. ГО «ДОККУ» має право:

3.4.1. Контролювати реалізацію Проєкту у встановлені строки та відповідно до даної Угоди.

3.4.2. Надавати Міській раді та її уповноваженим представникам рекомендації та інструкції (в письмові та усній формі) щодо впровадження Проєкту, які є обов'язковими для розгляду та врахування Міською радою при реалізації Проєкту.

3.4.3. Проводити перевірку щодо виявлення недоліків (помилок) та/або невідповідностей під час реалізації Проєкту.

3.4.4. Достроково розірвати Угоду з підстав, визначених законодавством, у т. ч. у випадку невиконання договірних зобов'язань передбачених цією Угодою, письмово повідомивши Міську раду не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Угоди.

3.4.5. Утримати будь-який платіж чи його частину або вимагати повернення всіх або будь-якої частини коштів, виплачених Міській раді відповідно до цієї Угоди, у разі, якщо Міська рада порушує свої зобов'язання, викладені в цій Угоді, зокрема, у разі надання ГО «ДОККУ» будь-якої неправдивої інформації або підробленої документації; у разі  порушення Міською радою чинного законодавства, Закону України «Про запобігання корупції» або використання фінансування для будь-яких інших цілей, крім тих, що викладені у цій Угоді.

4. БЮДЖЕТ ТА ЗВІТУВАННЯ

4.1. На підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво та положень підпункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, операції за цією Угодою звільняються від податку на додану вартість та, відповідно, вартість реалізації Проєкту оплачується ГО «ДОККУ» без ПДВ.

4.2. Загальна вартість цієї Угоди становить 9 741 326,00 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча триста двадцять шість гривень 00 коп.).

4.3. Сторони погодили, що реалізація Проєкту здійснюється на умовах співфінансування. Співфінансування здійснюється у такому співвідношенні: ГО «ДОККУ» здійснює оплату в граничному розмірі 2 200 000,00 (два мільйони двісті тисяч грн. 00 коп.), а Міська рада  здійснює оплату на реалізацію Проєкту в сумі, не меншій 7 541 326,00 (семи мільйонів п’ятсот сорока одній тисячі триста двадцять шість гривень 00 коп.) до «31» березня 2024 р.

У разі невиконання Міською радою даної вимоги до 31 березня 2024 р., ГО «ДОККУ» має право зупинити фінансування Проєкту та ініціювати дострокове розірвання Угоди.

Залишок таких коштів після здійснення фінансування 100% видатків визначених в пункті 4.2. може бути використано на інші видатки пов'язані із реалізацією Проєкту, у тому числі закупівлю товарно-матеріальних цінностей за письмовою згодою ГО «ДОККУ» відповідно до предмету Угоди.

4.4. Сторони домовились, що звіти про хід реалізації Угоди та фінансові звіти будуть надаватись уповноваженим розпорядником коштів на адресу ГО “ДОККУ” відповідно до строків згідно  нижченаведеної таблиці.

| Звіт № 1 | Програмний звіт про хід реалізації Проєкту (проміжний) | Подати після використання коштів авансового платежу але не пізніше 30 листопада 2023 року |
| --- | --- | --- |
|  | Фінансовий звіт щодо витрат за Угодою (проміжний) | Подати до 30.11.2023 за жовтень - листопад 2023 року |
| Звіт № 2 | Програмний звіт про хід реалізації Проєкту (проміжний) | Подати до 05.01.2024 за грудень 2023 року |
|  | Фінансовий звіт щодо витрат за Угодою (проміжний) | Подати до 05.01.2024 за грудень 2023 року |
| Звіт № 3 | Програмний звіт про хід реалізації Проєкту (фінальний) | Подати до 25.03.2024 за січень-лютий 2024 року |
|  | Фінансовий звіт щодо витрат за Угодою (фінальний) | Подати до 25.03.2024 за січень-лютий 2024 року |

4.5. Звіти Міською радою складаються українською мовою та направляються поштовими засобами зв’язку на адресу ГО «ДОККУ» у строки визначені            п. 4.4. Угоди.

4.6. Після отримання звітів ГО «ДОККУ» перевіряє їх з урахуванням       результатів моніторингових візитів представників ГО «ДОККУ», здійснених у відповідності до п. 3.1.7. Угоди та у разі відсутності зауважень підписує та направляє підписані екземпляри звітів на адресу Міської ради.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. ГО ДОККУ перераховуватиме кошти відповідно до умов Угоди у розмірі 2200000,00 грн (два мільйони двісті тисяч гривень) у наступному порядку:

- перший платіж у граничному розмірі 1100000,00 грн, що складає 50% від суми співфінансування ГО «ДОККУ», буде здійснений протягом 10 робочих днів після підписання Угоди Сторонами.

- другий платіж у граничному розмірі  880000 грн, що складає 40% від суми співфінансування ГО «ДОККУ» співфінансування ГО «ДОККУ» буде здійснений протягом 10 робочих днів після затвердження Звіту №1 відповідно до п. 4.4 та п.4.6;

- третій платіж у граничному розмірі 220000 грн, що складає 10% від суми співфінансування ГО «ДОККУ», буде здійснений протягом 10 робочих днів після надання Звітів №2 та №3 про використання отриманих коштів першого та другого траншів.

5.2. Міська рада перераховуватиме кошти відповідно до умов Угоди у розмірі 7541326,00 грн (сім мільйонів п’ятсот сорока одній тисячі триста двадцять шість гривень гривень).

5.3 За згодою із Полтавською міською радою кошти в рамках даної Угоди будуть перераховані Ліцею №33 Полтавської міської ради. Платежі   будуть здійснюватися в гривнях на нижченаведений рахунок:

Ліцей №33 Полтавської міської ради

Юридична адреса: 36040, м. Полтава,

вулиця Героїв України, 20

Код ЄДРПОУ 23553428

р/р UA798201720314281008301115068

МФО 820172, Держказначейська служба України м.Київ

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань  Угоди у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Угоди та виникли поза волею Сторін.

6.3. Обставинами непереборної сили слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем волі Сторін Угоди і які роблять виконання умов Угоди неможливими. Зокрема, такими обставинами є стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, тощо); пожежі, руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів із звуковими та надзвуковими швидкостями, заборони експорту (імпорту), активні бойові дії на території розміщення Сторін, блокада, валютні обмеження чи інші заходи Уряду і урядових органів, зміни в законодавстві України, втручання в роботу програмного забезпечення зловмисників, інші подібні обставини, що роблять неможливим виконання Угоди і яким Сторони не могли запобігти у розумний спосіб.

6.4. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Угодою внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі листом на електронну пошту, визначену в Реквізитах Сторін у цій Угоді.

6.5. Обставини непереборної сили та строк їх дії підтверджуються в порядку визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

6.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які роблять неможливим повне або часткове виконання Стороною своїх зобов’язань за Угодою, їх виконання відкладається на період, протягом якого будуть діяти такі обставини.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Міська рада у ході виконання Угоди забезпечує, щоб жодні майнові права третьої особи (патенти, зразки, моделі, товарні знаки, авторські права, тощо) не були порушені при наданні Послуг у рамках цієї Угоди. У іншому випадку Міська рада захищатиме ГО «ДОККУ» та зобов’язується виконувати всі вимоги третіх осіб щодо будь-якого порушення прав інтелектуальної власності й оплачувати будь-які витрати, що виникають внаслідок такого порушення, включаючи будь-яке відшкодування збитків.

7.2. Міська рада зобов’язується негайно інформувати ГО «ДОККУ» про будь-яку претензію щодо відшкодування збитків, яка виникла з вини Міської ради в рамках цієї Угоди, а також надати ГО «ДОККУ» всі необхідні документи для захисту.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися політики захисту персональних даних, що збираються в рамках Угоди. Збір персональних даних має бути зведений до мінімуму, непотрібні персональні дані не повинні збиратися. Сторони погоджуються, що реєстри повинні бути знищені, після того, як вони більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані.

8.2. Будь-який запит на розкриття персональних даних з боку правоохоронного органу, що має юридичну силу, має бути доведений до відома ГО «ДОККУ».

9. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

9.1. У рамках цієї Угоди Сторони не повинні, прямо чи опосередковано, пропонувати вигоди будь-якого характеру. Вони не повинні приймати будь-які подібні документи. Будь-яка корупційна або незаконна поведінка означає порушення цієї Угоди та є підставою для її розірвання та/або вжиття додаткових заходів, передбачених чинним законодавством України.

9.2 Сторони повинні негайно інформувати одна одну про обґрунтовану підозру в корупції.

10. ЗАСТОСУВАННЯ УМОВ УГОДИ

10.1. Сторони домовились, що умови цієї Угоди застосовуються до їхніх відносин, які існують на момент її укладення. Положення Розділу 7 щодо прав інтелектуальної власності та Розділу 8 щодо конфіденційності будуть діяти і після розірвання або закінчення строку дії цієї Угоди.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі документи (додатки, додаткові угоди, акти, повідомлення, тощо), які будуть належним чином складені, підписані уповноваженими на це представниками Сторін та скріплені печатками Сторін є невід’ємною частиною цієї Угоди.

11.2.	Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом укладення Сторонами додатків та додаткових угод.

11.3. Розбіжності, претензії, що виникають у Сторін у ході виконання цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів. Будь-які суперечки, які виникають внаслідок виконання Угоди, і які Сторони не можуть вирішити шляхом взаємної згоди, підлягають судовому розгляду відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Угода складена українською та англійською мовами в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. При виникненні будь-яких суперечностей у трактуванні положень Угоди, переважну силу має українська версія.

Секретар міської ради					          Катерина ЯМЩИКОВА